УТВЕРЖДАЮ

Председатель Краснопольского

районного исполнительного

комитета

______________И.В.Балахонов

План-график

по наведению порядка в г.п. Краснополье

и населенных пунктах Краснопольского района

в период проведения месячника с 1 марта по 30 апреля 2019 г.

| Исполнители | Место проведения | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснопольское районное потребительское общество | Торговые объекты по г.п. Краснополье и Краснопольскому району | Покраска цоколей и фасадов зданий торговых объектов и административных зданий (по необходимости), благоустройство прилегающей территории к торговым объектам, складам и базам |  |
| УПКП «Жилкоммунхоз» | ул.Курако, 48 | Благоустройство прилагающей территории, посадка деревьев |  |
|  | ул.Ленинская, 61 | Устройство стоянки для автотранспорта |  |
|  | ул.Тимирязева, №№38,36,34, 22а, 22б ул.Машерова, №8,10 ул.Ленинская, № 4, 10,22,51,53,55А, 65,73, | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, детских игровых площадок на дворовых территориях |  |
|  | г.п. Краснополье: ул. Ленинская ул. Калинина | Устройство, реконструкция и ремонт газонов, выравнивание газонов |  |
|  | ул.Ленинская, ул. Советская, ул.Машерова, ул.Тимирязева | Ремонт контейнерных площадок |  |
|  | База КСМ по ул. Зеленая Роща | Наведение порядка на производственной базе и прилегающей территории |  |
|  | Котельные УПКП «Жилкоммунхоз» по городу и району (14 шт.) | Наведение порядка на территории котельных после окончания отопительного сезона |  |
|  | ул.Ленинская, ул. Советская, ул.Машерова, ул.Тимирязева, ул.Курако | Ремонт и окраска заборов, побелка бордюров |  |
|  | г.п.Краснополье | Установка малых архитектурных форм, урн и скамеек |  |
|  | Полигон ТКО | Наведение порядка на полигоне и прилегающей территории |  |
|  | По г.п.Краснополье | Укладка мелкоштучной тротуарной плитки |  |
|  |  | Вырубка кустарниковой растительности в границах г.п. Краснополье (ул.Озёрная, в районе складов Райпо) |  |
|  |  | Расчистка прибрежной полосы от городского озера до места проведения праздника «Купалье» |  |
|  |  | Посадка деревьев на городском стадионе (совместно с отделом по образованию, спорту и туризму и БРСМ) |  |
|  |  | Ремонт, покраска колодцев, водоразборных колонок |  |
| ОАО «Краснопольский» | Административное здание ОАО «Краснопольский» ул. Антонова | Наведение порядка возле административного здания, покраска цокольной части, ремонт крыльца, выравнивание и покраска забора, ремонт памятника около административного здания |  |
|  | Отделение «Краснопольское» | Уборка территории ферм – МТФ «Ясенка», МТФ «Хвощи», МТФ «Князевка», ф. «Медведовка», ф. «Почепы», ф. «Сидоровка» Ремонт ограждения ферм – МТФ «Князевка», ф. «Почепы» Побелка ограждения ферм – МТФ «Ясенка» Уборка территорий зернотоков Молостовка, Почепы, мехдвор Молостовка |  |
|  | Отделение «Холмянское» | Уборка территории ферм – МТФ «Холмы», МТФ «Козелье» |  |
|  | Отделение «Наримановское» | Уборка территорий МТФ «Гравий», МТФ «Ленина», ф. «Клясино» Уборка зернотоков аг.Ленина, аг.Горы, мехдвора аг.Горы |  |
|  | Отделение «Дружба» | Уборка территории ферм – МТФ «Яновка», ф. «Какойск», зернотока и мехдвора Яновка, ремонт кровли «кормоцеха» |  |
| ОАО «Краснопольский» и сектор землеустройства райисполкома |  | Распашка и вовлечение в сельхозоборот земель в границах г.п. Краснополье (в районе городского озера, ул.Озёрной, фермы Молостовка, складов и арочников Райпо, за городским кладбищем и пос.Восход, в районе базы Радон, в районе ул.Энергетиков, за бывшим льнозаводом и складами Райпо) |  |
| ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» | Выдренское лесничество, УПКП «Жилкоммунхоз» (территория комплексов Мхиничи, Выдренка, придорожные зоны отдыха) | Ремонт, покраска сооружений, удаление кустарниковой, сорной растительности, побелка сада около церкви д. Выдренка |  |
|  | Лесной фонд вдоль автомобильных дорог | Наведение порядка в придорожных полосах, уборка валежника, сухостоя, опасных деревьев |  |
|  | Лесничества, цех лесхоза, административное здание лесхоза | Наведение порядка возле административных зданий и на производственных объектах |  |
| ЛДД № 782 ДЭУ № 78 |  | Наведение порядка возле административных зданий и на производственных объектах |  |
|  |  | ремонт и покраска остановочных павильонов, дорожных знаков |  |
| ДРСУ № 173 |  | Наведение порядка возле административных зданий и на производственных объектах |  |
|  | Автодорога ул. Энергетиков, участок дороги от автодороги Чериков-Краснополье до ул. Тимирязева (Бардич), Гора - Дубровка, Станислав-Почепы, Ячная Буда-Козелье, Романьки-Холмы, Горы-Бирюли, Широкий- Малюшино | Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог |  |
|  |  | Ремонт и покраска остановочных павильонов, дорожных знаков |  |
| ГДУП Краснопольское ПМК №3 | Административное здание | Покраска цоколя и фасада административного здания, ремонт крыльца благоустройство прилегающей территории |  |
|  | Производственная база | Наведение порядка (уборка смешанных строительных отходов и отходов деревообработки), ремонт, побелка ограждений, здания |  |
| Краснопольский участок электросвязи Кричевского зонального узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком» | г.п. Краснополье | Восстановление поврежденных участков улиц после проведения земляных работ по прокладке волоконно-оптических линий связи |  |
|  |  | Ремонт и наведение порядка на территории своих объектов, сооружений в г.п. Краснополье и агрогородках |  |
| Краснопольский участок почтовой связи почтовой связи Чериковского районного узла почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта» | г.п.Краснополье, почтовые отделения района | Наведение порядка возле административного здания, прилегающей территории, устройство и подготовка цветочных клумб. |  |
|  |  | Р545емонт и замена всех ящиков для почтовой корреспонденции по г.п. Краснополье и району |  |
| Краснопольский район электросетей филиала Климовичские электросети республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго» |  | Наведение порядка возле административного здания, производственной базы |  |
|  | Воздушные линии электропередач по г.п. Краснополье | Наведение порядка (удаление растительности, обновление маркировки, побелка) |  |
|  | ТП | Ремонт и покраска трансформаторных подстанций по г.п. Краснополье и агрогородкам |  |
| Краснопольский район газоснабжения ПУ «Славгородгаз» |  | Наведение порядка возле административного здания, производственной базы |  |
|  | Производственная база | Проведение работ по сносу аварийного склада хранения газовых баллонов, окоска растительности вдоль линий газопровода |  |
|  | ул. Калинина (мост) | Наведение порядка вдоль линий газопроводов и ШРП. (удаление растительности, обновление маркировки, побелка) |  |
| Отдел по образованию, спорту и туризму | Учреждения образования | Наведение порядка на территории учреждений образования. (ремонт и покраска малых архитектурных форм, устройство и подготовка цветочных клумб) |  |
|  |  | Наведение порядка в садах д. Клясино, д. Стайки, д. Козелье, аг.Почепы, в т.ч., побелка деревьев |  |
|  |  | Посадка деревьев на городском стадионе (совместно с УПКП «Жилкоммунхоз» и БРСМ) |  |
|  |  | Наведение порядка в урочище Ясеневый гай |  |
| Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | учреждения культуры | Наведение порядка на территории учреждений культуры (ремонт зданий, ограждений, малых архитектурных форм, подготовка цветочных клумб для высадки цветов) |  |
| Управление по сельскому хозяйству и продовольствию |  | Наведение порядка на дворовой территории (обрезка и побелка плодовых деревьев, устройство клумб, высадка цветов) |  |
| Управление по труду и социальной защите | Административное здание в г.п. Краснополье | Наведения порядка на прилегающей к административному зданию территории |  |
|  | г.п. Краснополье, Краснопольский район | Оказание помощи престарелым и одиноко проживающим гражданам по благоустройству и наведению порядка на придомовых территориях |  |
| Краснопольский районный отдел по чрезвычайным ситуациям |  | Наведение порядка возле административного здания и прилегающей территории и по ул. Пролетарской |  |
| Отдел внутренних дел райисполкома |  | Наведение порядка возле административного здания и прилегающей территории |  |
| Краснопольский филиал «Автопарк № 11» |  | Наведение порядка на производственной и прилегающей территории |  |
| Филиал «Краснопольский райтопсбыт» |  | Наведение порядка на производственной и прилегающей территории |  |
| Учреждение здравоохранения «Краснопольская ЦРБ» | г.п.Краснополье и ФАПы | Наведения порядка на территории учреждений здравоохранения (ремонт зданий, ограждений, малых архитектурных форм, подготовка цветочных клумб для высадки цветов, побелка бордюров) |  |
|  |  | Снос ветхих неиспользуемых объектов |  |
| Ветеринарно-санитарное учреждение «Краснопольская райветстанция» | Административное здание по ул. Ленинской в г.п. Краснополье | Наведения порядка на территории учреждений и прилегающей территории ВСУ (побелка и обрезка плодовых деревьев, подготовка цветочных клумб для высадки цветов, ремонт и покраска фасадов зданий, ограждения территории) |  |
|  |  | Снос аварийного строения |  |
|  |  | Удаление кустарниковой, сорной растительности, мусора по периметру территории |  |
| Индивидуальные предприниматели |  | Наведение порядка на своих объектах, устройство цветочных клумб и малых архитектурных форм |  |
|  |  | Выполнение работ по благоустройству, косметическому ремонту (внутреннему), обновлению вывесок, режимов работы на торговых объектах |  |
| ОДО «Спиллхард» | Производственные базы по ул. Тимирязева, пер. Гагарина, ул. Садовая, д. Палуж 1 | Наведение порядка на территориях производственных баз и прилегающих территорий |  |
| ЛДД № 782 ДЭУ № 78, РЭС, ГЛХУ «Краснопольский лесхоз», РОЧС, УПКП «Жилкоммунхоз» | Автодорога г.п.Краснополье – Буходьково- Долгая Выгорь-Дубровка – Холмы | Удаление валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог |  |
| ДРСУ №173, РЭС, ГЛХУ «Краснопольский лесхоз», РОЧС, УПКП «Жилкоммунхоз» | Автодорога Краснополье – Горы | Удаление валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог |  |

Примечание:

Председатели сельских исполнительных комитетов  проводят работы по наведению порядка на подведомственной территории в соответствии с мероприятиями по наведению порядка в сельских населенных пунктах сельсоветов (мероприятия прилагаются).

Организации и субъекты хозяйствования проводят работы:

по наведению порядка на воинских захоронениях, мемориальных комплексах, памятниках согласно приложению к решению райисполкома  от 04.04.2016 № 7-21;

по наведению порядка на территории закрепленных гражданских кладбищ согласно приложению к решению райисполкома  от 20.02.2015 № 6-21;

по уборке закрепленных сельских населенных пунктов согласно приложению к решению райисполкома  от  15.04.2016 №8-22;

на закрепленных за предприятиями, учреждениями, организациями  в г.п. Краснополье территориях улиц согласно решению от 01.07.2018 № 13-7;

по наведению порядка на сельскохозяйственных объектах согласно закреплению (ответственные - председатель районного Совета депутатов, заместители председателя райисполкома, ответственные по отделениям).

Примечание:

предоставление информации по выполненным работам еженедельно по пятницам до 12-00 в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома

срок выполнения всех указанных мероприятий до 27.04.2019.

Первый заместитель

председателя райисполкома 								В.Е.Носко