Заявка на финансирование гуманитарного проекта Местный фонд развития «Старт-Восток»

| 1. | Наименование проекта | Использование древесно-кустарниковой растительности для отопления жилого сектора г.п. Краснополье |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование организации | Местный фонд развития «Старт-Восток» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, е-mail | ул. Советская, 9а к.16 ,г.п. Краснополье, Могилевской области, +375298118510, mfr.start.vostok@gmail.com |
| 4. | Информация об организации | Местный фонд развития «Старт-Восток» зарегистрирован, решением главного управления юстиции Могилёвского областного исполнительного комитета от 23.07.2016 года № 11 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, УНП 790613275 Управление фондом осуществляет Правление фонда, заседания которого проводятся от 1 до 3 раз в год. Контрольно-ревизионные функции фонда осуществляет его Попечительский совет. Количество учредителей фонда – 5 человек (Листопадов Николай Федорович, Маслаков Сергей Геннадьевич, Воропаев Алексей Владимирович, Макаревич Ольга Александровна, Кравцов Сергей Михайлович). Стоимость имущества фонда, переданного учредителями фонда – 2300 руб. 00 копеек. Цель фонда - содействие устойчивому социально-экономическому развитию района. Задача фонда - помощь местным сообществам в разработке и реализации экономических, экологических и социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни на территории района. Целевая группа: - личные подсобные хозяйства, ремесленники и агроусадьбы (микро-бизнес); - индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства, и другие организационно-правовые формы организаций частной и коммунальной собственности, осуществляющие производство и переработку и услуги, в том числе в сфере туризма (малый и средний бизнес); - учреждения образования, здравоохранения, культуры, музей и другие организации, чья деятельность направлена на решение социальных, экономических и экологических проблем, имеющих значимую роль для развития района; Деятельность Фонда направлена на: - разработку и реализацию стратегий и программ экономической деятельности для устойчивого развития территории района; - поддержку целевых групп в реализации инициатив через предоставление им информационно-консультационной и финансовой поддержки (гранты, займы, обеспечение гарантий); - разработка и реализация проектов и программ по запросу целевых групп фонда. |
| 5. | Руководитель организации | Андреенко Наталья Вячеславовна, директор местного фонда развития «Старт-Восток» |
| 6. | Менеджер проекта | Андреенко Наталья Вячеславовна, директор местного фонда развития «Старт-Восток» , +375298118510 |
| 7. | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | За период с 2016 по настоящее время местным фондом развития «Старт-восток» реализованы следующие проекты и инициативы: 1. Минипроект «Экотур в Шангри-Ла» при поддержке Европейской ассоциации местной демократии – ALDA, Страсбург, Франция. Проект направлен на развитие местного самоуправления и гражданского участия через реализацию мероприятий в сфере охраны уникального природного комплекса и улучшения экологического состояния природной среды Краснопольского района. Поступило средств по проекту в сумме 8106,94 рублей, использовано 8106,94 рублей. Реализация проекта начата в мае 2018 г, завершена в ноябре 2018 года. 2. Проект «Зеленая экономика сада – реинвестирование в развитие деревни», финансируемый программой малых грантов глобального экологического фонда, с бюджетом 49758 долл. США. В рамках реализации был создан региональный механизм зеленых реинвестиций для поддержки местных экологических инициатив по сохранению биоразнообразия и предотвращению деградации почв, способствующий повышению уровня благосостояния местного населения. Заложено два новых питомника на базе учреждений образования на территории двух районов и укреплена база существующего питомника в ГУО «Почеповский УПК детский сад – средняя школа», заложен сад на базе ГУО «Козельский УПК детский сад – средняя школа». Проведено три обучающих программы: «Домашнее садоводство» для населения», «Юный садовод» и «Плодово-ягодный питомник». Реализация проекта начата в декабре 2016 г, завершена в апреле 2019 года. 3. В 2019-2021 годах реализована экологическая инициатива «Зеленая экономика сада для будущего деревни» в рамках Проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемый Европейским союзом и реализуемый Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды. Бюджет всего проекта составил 105 138 долларов США. Задачей проекта стало создание сети ресурсных центров на территории 4 районов. Проведено существенное укрепление материальной базы 3 существующих питомников и закладка 7 новых. Инициатива оказала поддержку сельского государственно-частного партнерства в формате Питомник-школа – ЛПХ (фермер). В рамках инициативы проведено более 30 обучающих мероприятий для сотрудников питомников и местного населения. Целью обучение -распространение идей зеленого предпринимательства и популяризация самозанятости на сельских территориях пилотных районов. Реализация проекта начата в августе 2019 г, завершена в феврале 2021 года. 4. На территории агр. Горы реализована местная инициатива «Росток» в рамках проекта МТП «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области» (далее Проект), NEAR-TS/2017/391-411. В рамках ее реализации на базе личных подсобных хозяйств граждан оборудованы две площадки для практического обучения, приобретен сельскохозяйственный инвентарь, семена овощных и цветочных культур. Результатом реализации инициативы стало вовлечение в занятость и самозанятость шесть неполных и многодетных семей. Бюджет инициативы составил 10646,30 рублей. Реализация инициатива начата в январе 2020 г, завершена в декабре 2020 года. 5. В октябре 2020 года местное сообщество аг. Горы совместно с Местным фондом развития «Старт-Восток» завершили реализацию проекта «Нас объединил Ясеневый Гай», финансируемый Европейской ассоциацией местной демократии - ALDA. Бюджет инициативы составил 8780 долл. США. В рамках проекта закуплены необходимые материалы, оборудование и инструменты для благоустройства территории Горской криницы. Проведено 12 волонтерских акций по благоустройству заказника. В июне проведен праздник «Десятуха». В сентябре на территории Горской криницы и ландшафтного заказника «Ясеневый гай» прошел районный праздник урожая, в октябре прошел праздник деревни агрогородка Горы. Реализация проекта начата в июне 2020 г, завершена в октябре 2020 года. |
| 8. | Требуемая сумма | 50 000,00 USD |
| 9. | Софинансирование | 50 000,00 USD |
| 10. | Срок проекта | 1 год |
| 11. | Цель проекта | Повышение уровня использования возобновляемых местных топливо-энергетических ресурсов для отопления жилого сектора г.п. Краснополье. |
| 12. | Задачи проекта | - Организация производства щепы на основе древесно-кустарников растительности; - Установка и запуск котельной на щепе для отопления жилого сектора и поселковой инфраструктуры. |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Задача 1. Организация производства щепы на основе древесно-кустарников растительности; Мероприятие 1.1. Закупка измельчителя древесины.За счет средств проекта будет закуплен мобильный измельчитель древесины (дробилка), который будет установлен на имеющемся тракторе. Мероприятие 1.2. Оборудование помещения для хранения щепы. На территории хоздвора ЖКХ за счет собственных ресурсов оборудует ангарное помещение для хранения щепы. Мероприятие 1.3. Заготовка щепы. Измельчение древесно-кустарниковой растительности на щепу будет осуществляться за счет средств ЖКХ. Задача 2. Реконструкция и запуск котельной на щепе для отопления жилого сектора и поселковой инфраструктуры Мероприятие 2.1. Реконструкция котельной с заменой газовых котлов на котлы (2 шт.), работающие на местных видах топлива. Приобретение и установка котельной будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Собственником котельной является Краснопольское УПКП «Жилкоммунхоз». Мероприятие 2.2. Эксплуатация котельной на щепе. Котельная будет эксплуатироваться Краснопольским УПКП «Жилкоммунхоз». Задача 3. Разработка и проведение информационно-образовательных программ для населения по использованию местных ТЭР. Мероприятие 3.1. Разработка информационно-образовательной программы для населения. Разработка информационно-образовательной программы для взрослого населения будет осуществляться совместно местным фондом «Старт-Восток» и районной библиотечной системой с участием приглашенных эксперт Мероприятие 3.2. Создание передвижной выставки «Энергоэффективность: простые примеры для каждого дома и мелкого бизнеса». Мероприятие 3.3. Проведение дней информации и популяризация энергоэффективности среди населения. Мероприятие 3.4. Конкурс детского рисунка на тему «Энергоэффективность: простые примеры для каждого дома и мелкого бизнеса». Мероприятие 3.5. Открытие новой котельной. |
| 14. | Обоснование проекта | Проект направлен на рост потенциала местных организаций по повышению энергонезависимости отопительной системы Краснопольского района от импортируемых энергоресурсов (газ). За счет проекта предполагается приобретение измельчителя древесины, способного производить щепу для оборудования котельной, работающей на местных топливно-энергетических ресурсах. Пользователем оборудования станет ЖКХ Краснопольского района, которое будет использовать щепу на отопление модернизируемой собственной котельной, установка которой запланирована на 2022 год и для чего решением облисполкома от 29 апреля 2021 года за № 28-11 выделено 3,2 млн. рублей или около 1,25 млн. долларов США. Измельчителя древесины в районе нет, щепу придется закупать из вне района. Повышение технического потенциала местного ЖКХ позволит заготавливать щепу как из отходов местных деревоперерабатывающих предприятий, так и за счет измельчения древесно-кустарниковой растительности, тем самым вовлекая и повышая эффективность использования заросших земельных участков. Общая площадь таких земель в районе составляет чуть более 17 000 га, из них 8 245 га – это земли пользования. Закупка измельчителя древесины позволит производить щепу в районе в объемах не менее 30% от потребности нового котельного оборудования в данном виде топлива. Ожидается, что местных древесно-кустарниковых видов топлива в районе будет достаточно для отопления котла не менее чем на 5 лет. В случае введения земель с зоны отчуждения, объемы закустаренных земель возрастут. Новое отопительный котел взамен существующего работающего только на дровах позволит сократить себестоимость выпуска одной Гкал на 10 рулей или в целом за отопительный сезон снизит затраты на 15%, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе по Краснопольскому району с 60,9 % в 2021 году до 71,2 % к 2025 году. Пользу от реализации проекта получат не менее 100 жителей отапливаемых квартир (50%/50% женщины и мужчины). Проект внесет вклад в повышение социально-экономического развития района, а также в реализацию мероприятий раздела 5. «Мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов» Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату Краснопольского района на период до 2030 года, разработанному и утверждённому решением Краснопольского районного Совета депутатов от 10 декабря 2018 г. № 9-2. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | - местная котельная переведена на потребление щепы; - 30% щепы для котельной производится в районе; - улучшаются условия землепользования не менее 50 га земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью; - новое оборудование котельной позволяет увеличить использование местных возобновляемых ресурсов (щепа) в количестве 610 тонн условного топлива в год; - не менее 500 человек в районе информированы об энергоэффективных технологиях, которые возможно и необходимо использовать в быту и мелком производстве. |
| 16. | Бюджет проекта | 100 000,00 USD |